# Sprint Planning: Sprint 11 (Iterasjon 12)

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: |  |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 30/03/2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Sprintmål:

## MÅL: Omskrive teoridelen av rapporten, fediggjør backend api for filtrering og funksjonalitet på frontend.

## Kapasitetsplanlegging:

| Ressurs | Tilgjengelighet (%) | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Daniel | 100%+ |  |
| Aleksander | 100%+ |  |
| SUM | 60+ timer | Estimert total arbeidskapasitet |

- Sprint Backlog (Scope)

| ID | Kategori | Oppgave | Ansvarlig | Estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #17 | Dev | Oppgradere sidebar til ekspanderbar liste | Aleksander | 1SP |
| #16 | Dev | Sette opp tester for komponenter | Daniel | 5 SP |
| #1 | Dev | Update Backend Functionality and Querying | Daniel | 3 sp |
| #3 | Dev | Add type querying functionality | Daniel | 3 sp |
| #38-42 | Docs | Skrive og omstrukturere teorideler i rapport | Alle | 10 SP |

Total Story Points: 22

Kommentar: Prioriteringen blir fokus

Godkjenning: Planen er vedtatt av teamet 23.03.2026.