# Sprint Review/Statusrapport

| Prosjekt: | Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fra dato: | 23/03/2026 | Til dato: | 30/03/2026 |

# Sprintmål (Iterasjon 11):

## MÅL: Utvikle Components som kobles sammen med data punkt og ferdiggjøre teori delen av rapporten.

## Fullførte oppgaver:

- #48 – made side panel show the actual data from the database

- #2 – Add MMSI Querying functionality

- #34 – Ferdigstille shipinfo component

- #39 – Skrive Teori om API i rapport

## Ufullførte oppgaver:

- #47 – Work on side panel with search bar for anomalies

- #49 – make side panel list use virtualization for better performance

- #1 – Update Backend Functionality and Querying.

- #3 – Add type querying functionality

- #38 – Skrive teori-del Rapport

- #40 – Skrive Teori Del om WebGL

- #41 – Skrive Teori del om Software principles

- #42 – Skrive Teori Del om Agile Development

Årsak til ufullførte oppgaver:

Arbeid på database tok masse tid og lære og gjøre sammen med rapport.

## Forbedringsområder:

Bruk mer tid på prosjektet selv om man er syk.