# Sprint Planning: Sprint 8 (Iterasjon 9)

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: |  |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 08/02/2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Sprintmål:

## MÅL: Utvikle Components som kobles sammen med data punkt og ferdiggjøre teori delen av rapporten.

## Kapasitetsplanlegging:

| Ressurs | Tilgjengelighet (%) | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Daniel | 80%+ | Sykdom |
| Aleksander | 100%+ |  |
| SUM | 60+ timer | Estimert total arbeidskapasitet |

- Sprint Backlog (Scope)

| ID | Kategori | Oppgave | Ansvarlig | Estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #17 | Dev | Oppgradere sidebar til ekspanderbar liste | Daniel | 3 SP |
| #5 | Docs | Skrive bachelor-rapport (Teknisk del) | Daniel | 8 SP |
| #5.1 |  | Beskrive MapLibre og Deck.gl | Daniel | 4 SP |
| #5.2 |  | Dokumentere arkitektur for clustering | Daniel | 4 SP |
| #27 | Admin | Opplasting av Review/Planning dokumenter | Daniel | 1 SP |

Total Story Points: 12

Kommentar: Prioriteringen blir fokus

Godkjenning: Planen er vedtatt av teamet 09.02.2026.