# Sprint Review/Statusrapport

| Prosjekt: | Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fra dato: | 30/03/2026 | Til dato: | 05/04/2026 |

# Sprintmål (Iterasjon 12):

## MÅL: Skrive ferdig basis versjon av teoridelen av rapporten, lage til nye API-endepunkter som kan brukes for filtrering. Lage til funksjonalitet på sidepanel og filtrerings komponenten etter refaktorert kode.

## Fullførte oppgaver:

- #1 – Update Backend Functionality and Querying

- #3 – Add multi parameter querying functionality

- #51 – Make sidebar able to click an item to get details

- #53 – Add a component for details of an item

- #38 – Skrive teori-del Rapport

## Ufullførte oppgaver:

- #47 – Work on side panel with search bar for anomalies

- #49 – make side panel list use virtualization for better performance

- #16 – Set up tests for components

Årsak til ufullførte oppgaver:

Lav arbeidsmotivasjon på grunn av ferie og reduserte busser som gjor det vanskligere å møte fysisk.

## Forbedringsområder:

Fast arbeid uansett om andre ting kan gjøres som er mer gøy og jobbing sammen uansett om det er digitalt.