# Sprint Planning: Sprint 10 (Iterasjon 11)

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: |  |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 23/03/2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Sprintmål:

## MÅL: Skrive ferdig basis versjon av teoridelen av rapporten, lage til nye API-endepunkter som kan brukes for filtrering. Lage til funksjonalitet på sidepanel og filtrerings komponenten etter refaktorert kode.

## Kapasitetsplanlegging:

| Ressurs | Tilgjengelighet (%) | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Daniel | 100%+ |  |
| Aleksander | 100%+ |  |
| SUM | 50+ timer | Estimert total arbeidskapasitet |

- Sprint Backlog (Scope)

| ID | Kategori | Oppgave | Ansvarlig | Estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #17 | Dev | Oppgradere sidebar til ekspanderbar liste | Aleksander | 1SP |
| #34 | Dev | Ferdigstille shipinfo-komponent (In Review) | Aleksander | 1 SP |
| #30 | Docs | Beskrive MapLibre og Deck.gl | Alle | 4 SP |
| #29 | Docs | Dokumentere arkitektur for clustering | Alle | 4 SP |
| #27 | Admin | Opplasting av Review/Planning dokumenter | Daniel | 1 SP |
| #16 | Dev | Sette opp tester for komponenter | Daniel | 5 SP |

Total Story Points: 21

Kommentar: Prioriteringen blir fokus

Godkjenning: Planen er vedtatt av teamet 23.03.2026.