# Sprint Planning: Sprint 7 (Iterasjon 8)

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: |  |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 23/02/2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Sprintmål:

## MÅL: Utvikle en prototype med fokus på funksjonalitet der AIS-data prosesseres med Turf.js og visualiseres med Supercluster i Deck.gl. Ingen tid skal brukes på CSS/styling.

## Kapasitetsplanlegging:

| Ressurs | Tilgjengelighet (%) | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Daniel | 100%+ |  |
| Aleksander | 100%+ |  |
| SUM | 60+ timer | Estimert total arbeidskapasitet |

- Sprint Backlog (Scope)

| ID | Kategori | Oppgave | Ansvarlig | Estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #17 | Dev/Backend | Sette opp Turf.js for dataprosessering | Aleksander | 5 SP |
| #17 | Dev | Oppgradere sidebar til ekspanderbar liste | Daniel | 3 SP |
| #25 | Dev | Implementere IconLayer med Supercluster | Aleksander | 13 SP |
| #25.1 |  | Koble Supercluster-logikk til Deck.gl IconLayer |  | 8 SP |
| #25.2 |  | Sikre ytelse ved zoom/pan |  | 5 SP |
| #5 | Docs | Skrive bachelor-rapport (Teknisk del) | Daniel | 8 SP |
| #5.1 |  | Beskrive MapLibre og Deck.gl | Daniel | 4 SP |
| #5.2 |  | Dokumentere arkitektur for clustering | Daniel | 4 SP |
| #27 | Admin | Opplasting av Review/Planning dokumenter | Daniel | 1 SP |

Total Story Points: 26

Kommentar: Prioriteringen blir fokus

Godkjenning: Planen er vedtatt av teamet 09.02.2026.