# Sprint Planning: Sprint 4 (Iterasjon 6)

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: | Nikolai |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 09/02/2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Sprintmål:

## Målet for denne sprinten er aktiv utvikling av funksjonalitet og forbedring av prosjektstyringen gjennom bedre dokumentasjonsstruktur.

## MÅL: Etablere backend-infrastruktur med Docker, utvikle de første funksjonelle React-komponentene for nettsiden, og gjennomføre en fullstendig revisjon av prosjektdokumentasjonen med berekraft.

## Kapasitetsplanlegging:

Vi tar hensyn til at Nikolai fortsatt er redusert pga. sykdom, og at vi må bruke tid på dokumentopprydning.

| Ressurs | Tilgjengelighet (%) | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Daniel | 80-100% | sykdom |
| Aleksander | 100% |  |
| Nikolai | 0% | sykdom |
| SUM | ~60 timer | Estimert total arbeidskapasitet |

- Sprint Backlog (Scope)

Basert på retrospektiv i uke 6, bryter vi nå ned XL-oppgaver i mindre deloppgaver (sub-issues).

| ID | Kategori | Oppgave / User Story | Estimat (SP) | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #14 | Dev | Utvikle React-komponenter for kart og data | 8 | Daniel |
| #14.1 |  | Lage gjenbrukbar kart-komponent |  |  |
| #14.2 |  | Implementere sidebar for visning av data. |  |  |
| #12 | Infra | Sette opp backend Docker-miljø | 5 | Aleksander |
| #13 | Dev | Etablere kommunikasjon mellom FE og BE | 5 | Aleksander |
| #15 | Docs | Opprydning og strukturering av dokumenter | 3 | Daniel |
| #15.1 |  | Implementere bærekraft-seksjon basert på workshop |  |  |
| #15.2 |  | Organisere filstruktur i mapper (admin, teknisk, etc) |  |  |
| #5 | Docs | Skrive bachelor-rapport (Metodikk og Plan) | 5 | Alle |

Total Story Points: 26

Kommentar: Daniel prioriterer #15 tidlig i uken for å få kontroll på prosjektstyringen.

# Definition of Ready liste

- Oppgavene fra uke 6 er bekreftet ferdigstilt i review.

- Vi har oversikt over hvilke dokumenter som skal flyttes/oppdateres.

- Sub-tasks er definert for å unngå for store issues.

Risiko og Avhengigheter

- Risiko: Fortsatt sykdom kan forsinke frontend-komponentene.

- Tiltak: Vi kjører en 5-minutters daglig synkronisering på Discord for å sikre fremdrift.

- Risiko: Docker-oppsettet kan ta masse tid.

Godkjenning: Planen er vedtatt av teamet 09.02.2026.