# Sprint Planning: Sprint 9 (Iterasjon 10)

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: |  |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 16/03/2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Sprintmål:

## MÅL: Refaktorere kode for kart-lag (clustering og heatmap) for økt utvidbarhet, ferdigstille kjernekomponenter (sidebar/shipinfo) og sikre jevn fremdrift på rapportens teoridel.

## Kapasitetsplanlegging:

| Ressurs | Tilgjengelighet (%) | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Daniel | 80%+ | Sykdom |
| Aleksander | 100%+ |  |
| SUM | 50+ timer | Estimert total arbeidskapasitet |

- Sprint Backlog (Scope)

| ID | Kategori | Oppgave | Ansvarlig | Estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #17 | Dev | Oppgradere sidebar til ekspanderbar liste | Daniel | 6 SP |
| #34 | Dev | Ferdigstille shipinfo-komponent (In Review) | Aleksander | 1 SP |
| #30 | Docs | Beskrive MapLibre og Deck.gl | Alle | 4 SP |
| #29 | Docs | Dokumentere arkitektur for clustering | Alle | 4 SP |
| #27 | Admin | Opplasting av Review/Planning dokumenter | Daniel | 1 SP |
| #16 | Dev | Sette opp tester for komponenter | Daniel | 5 SP |

Total Story Points: 21

Kommentar: Prioriteringen blir fokus

Godkjenning: Planen er vedtatt av teamet 18.02.2026.