# Sprint Review/Statusrapport

| Prosjekt: | Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fra dato: | 09/03/2026 | Til dato: | 15/03/2026 |

# Sprintmål (Iterasjon 9):

## MÅL: Utvikle Components som kobles sammen med data punkt og ferdiggjøre teori delen av rapporten.

## Fullførte oppgaver:

- #35 – Upload This Weeks Sprint Documents.

- #33 – Set up project presentation.

- #36 – Create Wireframes of components

- #18 – Set up basic filter to handle types of layers

## Ufullførte oppgaver:

- #16 – Set up tests for components

- #30 – Beskrive MapLibre og Deck.gl.

- #16 – Set up tests for components.

- #29 – Dokumentere arkitektur for clustering og årsaket bak valget.

- #34 – Add functionality to the shipinfo component.

- #17 – Upgrade the sidebar component to be a expandable list.

Årsak til ufullførte oppgaver:

Daniel hadde redusert arbeidskapasitet på grunn av sykdom.

## Forbedringsområder:

Daniel har time med lege siden han har vært syk ganske ofte over noen uker.