# Sprint Retrospektiv Uke 14

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: |  |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 08.04.2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Retrospektiv

| Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ? |  | Hva kunne vi ha gjort bedre? |
| --- | --- | --- |
| Backend/API: Fikk på plass viktig logikk for dataspørringer og multi-parameter filtrering. FrontEnd: UI har blitt oppdatert og fått implementert deler av backend for sidebar. |  | Kapasitetplanlegging og motivasjon: Vi planlagte "100%+ kapasitet" i en uke med påske ferie. Så vi burde antatt at motivasjon ville være lav. Kommunikasjon: Redusert bussruter i påsken gjorde det vanskelig å møte fysisk. Derfor burde vi ha jobbet mer digitalt sammen for å øke motivasjon. |

## Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[ ] Ferdigstill Frontend: Frontend basis logikk må oppdateres sann mer tid kan brukes på andre oppgaver.

[ ] Rapport-omskriving: Bruke prinsippene fra skrivekurset til å reformulere rapporten vår.

[ ] Realistisk Sprint Planlleging: Gjøre realistiske antagelser i forhold til sprint planlegging