# Sprint Retrospektiv Uke 17-18

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: |  |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 04.05.2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Retrospektiv

| Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ? |  | Hva kunne vi ha gjort bedre? |
| --- | --- | --- |
| MVP: Ferdiggjøring av alle baseline funksjonalitet for prosjektet hjelper mye med motivasjonen. Ferdiggjøring av Teorien: Å ha et godt teorikapitell vil hjelpe mye framover med å skrive rapporten. Dokumentasjon: Kode dokumentasjon og refactoring har gjort koden masse lettere å forstå. |  | Masse tid var brukt på å fikse funksjonailtet på kartet. Jobbing med vansklige fag og eksamen samtidig som vi jobber med bachelorprosjektet har krevet masse energi. |

## Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[ ] Ferdigstill UI: Utfør nøvendige endringer av css og fokusere på at for masse tid ikke blir brukt på den oppgaven.

[ ] Testing : Implementere kun de nødvendinge testene for koden vår.

[ ] Fokus på Rapport: All tid og kapasitet utenom de andre oppgaven brukes på rapportskriving.