# Sprint Retrospektiv Uke 9

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: |  |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 02/03/2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Retrospektiv

| Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ? |  | Hva kunne vi ha gjort bedre? |
| --- | --- | --- |
| Kundeavklaring: Vi har fått en mye bedre forståelse av hva som kunden synest er faktisk er viktig. Teknisk valg: Integrasjon av Supercluster.js og Deck.gl begynner å ta form. |  | Tidsbruk: 29 timer totalt på en uke er altfor lite. Vi har mistet motivasjon og momentum på grunn av andre fag og sykdom. Unnskyldninger: Vi har vært for raske med å skylde på andre faktorer som sykdom og skole i stedet for å jobbe hardt når vi faktisk har hatt tid. |

## Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[ ] Slutt på unnskyldninger: Vi forplikter oss til å nå minimum 30 timer arbeid per person hver uke fremover. Dette er nødvendig for å hente inn det tapte og nå målet om en prototype.

[ ] Fokus på funksjonalitet: All koding denne uken skal handle om at ting fungerer. Vi skal ikke kaste bort tid på farger, fonter eller CSS-styling før data flyter skikkelig i kartet.

[ ] Fullfør logikken: Vi prioriterer #25 (IconLayer/Clustering) og #17 (Turf.js) som noen av de viktigste oppgavene.

[ ] Rapport-fokus: Siden vi har kuttet ned på styling, skal denne tiden brukes til å beskrive de tekniske valgene i bachelor-rapporten.