# Sprint Review/Statusrapport

| Prosjekt: | Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fra dato: | 02/03/2026 | Til dato: | 08/03/2026 |

# Sprintmål (uke 10):

## Utvikle en prototype med fokus på funksjonalitet der AIS-data prosesseres med Turf.js og visualiseres med Supercluster i Deck.gl. Ingen tid skal brukes på CSS/styling.

## Fullførte oppgaver:

- #17 – Sette opp Turf.js for dataprosessering

- #25 – Implementere IconLayer med Supercluster

- #8 – Create components based on figma mockup.

- #28 – Upload This Weeks Sprint Documents.

- #27 – Write baseline introduction

- #31 – Fix gitignore file to reduce clutter

- #32 – Set up github actions Latex compiler

## Ufullførte oppgaver:

- #16 – Set up tests for components

- #30 – Beskrive MapLibre og Deck.gl.

- #16 – Set up tests for components.

- #33 – Set up project presentation

- #34 – Add functionality to the shipinfo component.

- #17 – Upgrade the sidebar component to be a expandable list.

Årsak til ufullførte oppgaver:

Mange store og vanskelige oppgaver som tok masse tid.

## Forbedringsområder:

- Prioritering: Bruke en dag i uken med full fokus på rapport sann vi ikke må ta skippertak mot slutten.