# Sprint Review/Statusrapport

| Prosjekt: | Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fra dato: | 16/03/2026 | Til dato: | 22/03/2026 |

# Sprintmål (Uke 12):

## MÅL: Utvikle Components som kobles sammen med data punkt og ferdiggjøre teori delen av rapporten.

## Fullførte oppgaver:

- #43 – Refactor the map into multiple parts.

- #44– Refactor the map logic from libremap file into its own file

- #33– Setup project presentation(elevator pitch) for the presentations on march 16th

- #37 – Upload this weeks sprint documents

- #45 –Refactor clustering logic from libremap file into its own file

## Ufullførte oppgaver:

- #16 – Set up tests for components

- #30 – Beskrive MapLibre og Deck.gl.

- #16 – Set up tests for components.

- #29 – Dokumentere arkitektur for clustering og årsaket bak valget.

- #34 – Add functionality to the shipinfo component.

- #17 – Upgrade the sidebar component to be a expandable list.

- Skrive teori-del Rapport#38Assignees: MoldyDaniel

- Skrive Teori om API i rapport#39Assignees: MoldyDaniel

- Skrive Teori Del om WebGL#40Assignees: MoldyDaniel

- Skrive Teori del om Software principles#41Assignees: MoldyDaniel

- Skrive Teori Del om Agile Development#42Assignees: MoldyDaniel

Årsak til ufullførte oppgaver:

Større mengde arbeid å skrive teori delen av rapporten enn forventet

## Forbedringsområder:

Bruk mer tid på prosjektet selv om man er syk.