# Sprint Review/Statusrapport

| Prosjekt: | Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fra dato: | 06/04/2026 | Til dato: | 19/04/2026 |

# Sprintmål (Uke 15-16):

## MÅL: Bli ferdig med alle baseline funksjoner på frontend, som inkluderer implementering av base stations og ferdigstilling av filtrering og søk i sidepanelet. Omskrive og omstrukturere hele rapporten for å møte kravene og prinsippene fra skrivekurset.

## Fullførte oppgaver:

- #54 – Finish sidebar component

- #20 – Set up filtering for site using new backend API

- #4 – Refactor Database query's with the master query

- #58 – make sidebar search not crash site when searching for something that doesnt exist

- #56 – make sidebar have a dropdown so one can choose between type and mmsi

- #55 – make sidebar searching use debouncing

- #60 – Make it so that the supercluster isnt recalculated every time we move on the map

- #57 – make sidebar able to search for type of anomaly

## Ufullførte oppgaver:

- #47 – Work on side panel with search bar for anomalies (In Review)

- #49 – make side panel list use virtualization for better performance(Videreført)

- #16 – Set up tests for components(Videreført)

Årsak til ufullførte oppgaver:

En uke med fokus på øving for eksamen i INGA2301 og ferdiggjøring av rapporten for å kunne putte resten av tiden vår inn i bacheloren vår.

## Forbedringsområder:

Ha bedre planlegging i forhold til andre fag i studie.