# Sprint Planning: Sprint 6 (Iterasjon 7)

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: |  |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 23/02/2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Sprintmål:

## MÅL: Ferdiggjøre prototype for kunde og skrive rapport.

## Kapasitetsplanlegging:

| Ressurs | Tilgjengelighet (%) | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Daniel | 120% |  |
| Aleksander | 120% |  |
| SUM | ~80 timer | Estimert total arbeidskapasitet |

- Sprint Backlog (Scope)

Basert på retrospektiv i uke 6, bryter vi nå ned XL-oppgaver i mindre deloppgaver (sub-issues).

| ID | Kategori | Oppgave | Ansvarlig | Estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #24 | Dev | Add supercluster.js to the project. | Daniel | 8 SP |
| #25 | Dev | Add clustered data visualization via IconLayer. | Aleksander | 3 SP |
| #8 | Design/Dev | Ferdigstille Figma-komponenter. | Alle | 2 SP |
| #10 | Dev | Create Setting Bar Component. | Daniel | 3 SP |
| #26 | Docs | Last opp Review/Retro for Iterasjon 8 | Daniel | 1 SP |
| #5 | Docs | Skrive bachelor-rapport (XL-pågående) | Alle | - |

Total Story Points: 26

Kommentar: Prioriteringen blir fokus

Godkjenning: Planen er vedtatt av teamet 09.02.2026.