# Sprint Review/Statusrapport

| Prosjekt: | Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fra dato: | 16/02/2026 | Til dato: | 22/02/2026 |

# Sprintmål (Iterasjon 6):

## Etablere backend-infrastruktur og starte utvikling av funksjonelle komponenter.

## Fullførte oppgaver:

- #19 – Change visualization method from MapLibre to Deck.gl.

- #20 – Add basic heatmap and point visualization.

- #11 – Create Side Bar Component.

- #9 – Create Ship Info Card Component.

- #13 – Fix: MapLibre breaks GitHub Actions deployment.

- #22 – Add licenses for open source libraries.

## Ufullførte oppgaver:

## #8 – Create components based on Figma. (Flyttet til Iterasjon 7).

## #10 – Create Setting Bar. (Flyttet til Iterasjon 7).

## Tilbakemeldinger fra interessenter:

Oppdragsgiver er informert om fremdrift.

## Forbedringsområder:

- Kapasitetshåndtering: Arbeidsmengde kan økes eller reduseres basert på andre fag.