# Sprint Planning: Sprint 13 (Iterasjon 14)

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: |  |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 08/04/2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Sprintmål:

## MÅL: Ferdigstille all baseline-funksjonalitet i frontend-scopet. Dette inkluderer full implementering av Base Stations og satellittstasjoner, samt sikre at alle eksisterende komponenter er fullstendig integrert og fungerer sømløst med live data fra backend.

## Kapasitetsplanlegging:

| Ressurs | Tilgjengelighet (%) | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Daniel | 100%+ |  |
| Aleksander | 100%+ |  |
| SUM | 60+ timer | Estimert total arbeidskapasitet |

- Sprint Backlog (Scope)

| ID | Kategori | Oppgave | Ansvarlig | Estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #59 | Docs | Omskrive hele rapporten med prinsipper fra skrivekurset | Alle | 13 SP |
| #16 | Dev | Implementere og koble til funksjonalitet for Base Stations | Alle | 5 SP |
| #21 | Dev | Layer Swapping: Ferdigstille bytte mellom kartlag | Daniel | 3 sp |
| #49 | Dev | Implementere list-virtulization for bedre ytelse i sidepanel | Aleksander | 3 sp |
| #38-42 | Dev | Sette opp tester for baseline-komponenter | Daniel | 5 SP |

Total Story Points: 29

Kommentar: Det blir høy fokus på ferdiggjøring av scope fra customer.

Godkjenning: Planen er vedtatt av teamet 20.04.2026.