# Sprint Review/Statusrapport

| Prosjekt: | Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fra dato: | 16/02/2026 | Til dato: | 22/02/2026 |

# Sprintmål (Iterasjon 7):

## Etablere backend-infrastruktur og starte utvikling av funksjonelle komponenter.

## Fullførte oppgaver:

- #24 – Add supercluster.js to the project.

- #10 – Create Setting Bar Component.

- #8 – Create components based on figma mockup.

- #26 – Upload This Weeks Sprint Documents.

- #4 – Add bachelor thesis report to admin and thesis.

## Ufullførte oppgaver:

- #25 – Add clustered data visualization via IconLayer and supercluster.js.

- #17 – Setup turf.js to process fetched data.

- #16 – Set up tests for components.

- #15 – Polish Components and styling.

- #17 – Upgrade the sidebar component to be a expandable list.

Årsak til ufullførte oppgaver:

Lav arbeidsmengde denne uken skyldes i stor grad fokus på obligatoriske innleveringer i andre fag og sykdom. Derfor er timene med arbeid under målet.

## Tilbakemeldinger fra interessenter:

Gjennom møte med kunden har vi fått en viktig avklaring: Funksjonalitet skal prioriteres over styling. Kunden ønsker å se logikken, dataprosesseringen og de tekniske funksjonene fungere i en enkel prototype først. HTML og CSS er derfor ikke hovudfokuset før logikken er i grunn.

## Forbedringsområder:

- Prioritering: Vi har brukt for mye tid på "polishing" og CSS. Fremover skal vi kun fokusere på funksjonelle løsninger.

- Arbeidsmotivasjon: Vi ser at vi har brukt sykdom og andre fag som en unnskyldning for lav fremdrift. Vi må slutte å skylde på omstendighetene og fokusere på å levere det som kreves.