# Sprint Planning: Sprint 11 (Iterasjon 12)

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: |  |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 08/04/2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Sprintmål:

## MÅL: Bli ferdig med alle baseline funksjoner på frontend, som inkluderer implementering av base stations og ferdigstilling av filtrering og søk i sidepanelet. Omskrive og omstrukturere hele rapporten for å møte kravene og prinsippene fra skrivekurset.

## Kapasitetsplanlegging:

| Ressurs | Tilgjengelighet (%) | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Daniel | 100%+ |  |
| Aleksander | 100%+ |  |
| SUM | 60+ timer | Estimert total arbeidskapasitet |

- Sprint Backlog (Scope)

| ID | Kategori | Oppgave | Ansvarlig | Estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #59 | Docs | Omskrive hele rapporten med prinsipper fra skrivekurset | Alle | 13 SP |
| #16 | Dev | Implementere og koble til funksjonalitet for Base Stations | Alle | 5 SP |
| #47/54 | Dev | Ferdigstille sidepanel: Søkelinje, dropdown og filtrering | Aleksander | 5 sp |
| #49 | Dev | Implementere list-virtulization for bedre ytelse i sidepanel | Aleksander | 3 sp |
| #38-42 | Dev | Sette opp tester for baseline-komponenter | Daniel | 5 SP |

Total Story Points: 31

Kommentar: Der blir høy fokus på rapportskriving og ferdiggjøring av basline funksjonalitet som prioriteres. Ingen tid skal brukes på unødvendinge ekstra features før rapporten er oppdatert.

Godkjenning: Planen er vedtatt av teamet 08.04.2026.