# Sprint Planning: Sprint 5 (Iterasjon 7)

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: | Nikolai |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 16/02/2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Sprintmål:

## MÅL: Lage en fungerende prototype av nettsiden med backend-integrasjon for å få reell tilbakemelding fra kunden.

## Kapasitetsplanlegging:

Vi tar hensyn til at Nikolai fortsatt er redusert pga. sykdom, og at vi må bruke tid på dokumentopprydning.

| Ressurs | Tilgjengelighet (%) | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Daniel | 100% |  |
| Aleksander | 100% |  |
| Nikolai | 0% | sykdom |
| SUM | ~60 timer | Estimert total arbeidskapasitet |

- Sprint Backlog (Scope)

Basert på retrospektiv i uke 6, bryter vi nå ned XL-oppgaver i mindre deloppgaver (sub-issues).

| ID | Kategori | Oppgave | Ansvarlig | Estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #14 | Dev | Ferdigstille React-komponenter til prototype | Daniel | 8 SP |
| #17 | Dev | Setup Turf.js for prosessering av data | Aleksander | 3 SP |
| #18 | Ready | Vurdere Deck.gl vs MapLibre for datapunkter | Alle | 2 SP |
| #15 | Docs | Større opprydning i dokumenter/Bærekraft | Daniel | 3 SP |
| #16 | Ready | Last opp Review/Retro for Iterasjon 7 | Daniel | 1 SP |
| #5 | Docs | Skrive bachelor-rapport (XL-pågående) | Alle | - |

Total Story Points: 26

Kommentar: Prioriteringen blir fokus

Godkjenning: Planen er vedtatt av teamet 09.02.2026.