# Sprint Review/Statusrapport

| Prosjekt: | Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fra dato: | 02/02/2026 | Til dato: | 08/02/2026 |

# Sprintmål (Iterasjon 4):

## Etablere en teknisk baseline for nettsiden, gjennomføre research på MapLibre, og starte dokumentasjon av tekniske valg i bachelor-rapporten.

## Fullførte oppgaver:

- Følgende oppgaver er ferdigstilt og testet i denne sprinten:

Issue #10 – Research tools that were recommended by customer

Issue #9 – Work on setting up react website, with some functionality (maplibre etc)

Issue #6 – Sett opp GitHub Action for automatisk deploy til GitHub Pages

Issue #7 – Sett opp Testing funksjonalitet på frontend

Issue #11 – Import kystverkets style to the project

- Demo: Vi har demonstrert fungerende kartløsning (MapLibre) og vellykket automatisk deployment til GitHub Pages for oppdragsgiver.

## Ufullførte oppgaver:

Ingen (Alle planlagte oppgaver for denne perioden ble fullført).

## Tilbakemeldinger fra interessenter:

Oppdragsgiver er informert om fremdrift på kart og deployment. De har gitt grønt lys for valgte verktøy.

## Forbedringsområder:

Dokumentasjonsstruktur: Vi ser at en del av prosjektdokumentene ikke er satt opp tilfredsstillende ennå. Dette må struktureres bedre i neste sprint.

Bærekraftsfokus: Integrere innsikt fra workshop om "sustainability" i prosjektets dokumentasjon og tekniske valg.

Arbeid under sykdom: Jobbe sammen online eller på andre mpter for å holde fokus høg med sykdom.