# Sprint Review/Statusrapport

| Prosjekt: | Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fra dato: | 09/02/2026 | Til dato: | 15/02/2026 |

# Sprintmål (Iterasjon 6):

## Etablere backend-infrastruktur (Docker), starte utvikling av React-komponenter og rydde i prosjektdokumentasjon.

## Fullførte oppgaver:

## Issue #12 – Setup backend docker.

## Issue #13 – Setup communication with frontend/backend.

## Issue #11 – Import kystverkets style.

## Ufullførte oppgaver:

Issue #14 – Create components for frontend (Forsinket pga. sykdom).

Issue #15 – Update of documents (Påbegynt, men ikke ferdigstilt).

Issue #17 – Setup turf.js (I arbeid).

Årsak: Både Daniel og Aleksander har vært preget av sykdom. Kapasiteten i teamet var nede i ca. 40-50% av normalt nivå, som gjorde at tunge utviklingsoppgaver tok lenger tid.

## Tilbakemeldinger fra interessenter:

Oppdragsgiver er informert om fremdrift og vi har funnet ut hvilken biblotek de vil at vi skal bruke.

## Forbedringsområder:

- Kapasitetshåndtering: Vi ser behovet for bedre rutiner når flere er syke samtidig for å holde en minimumsfremdrift på dokumentasjon.