# Sprint Planning: Sprint 17 (Iterasjon 18)

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: |  |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 04/05/2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Sprintmål:

## MÅL: Utføre siste finpuss på UI for å sikre et profesjonelt utseende og implementere nødvendige tester for kjernekomponenter. Deretter dedikere 100 % av kapasiteten til skriving av bachelorrapporten.

## Kapasitetsplanlegging:

| Ressurs | Tilgjengelighet (%) | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Daniel | 100%+ |  |
| Aleksander | 100%+ |  |
| SUM | 60+ timer | Estimert total arbeidskapasitet |

- Sprint Backlog (Scope)

| ID | Kategori | Oppgave | Ansvarlig | Estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #59 | Docs | Omskrive hele rapporten med prinsipper fra skrivekurset | Alle | 21 SP |
| #16 | Dev | Implementere baseline tester | Daniel | 5 SP |
| #34 | Dev | Ui ferdigjøring og justeringer. | Daniel | 5 sp |
| #30 | Dev | Ferdigjøre Kodedokumentasjon | Begge | 3 sp |

Total Story Points: 34

Kommentar: Det blir høy fokus på Rapporten med litt tid brukt på polish og smådeler av prosjektet.

Godkjenning: Planen er vedtatt av teamet 04.05.2026.