# Sprint Review/Statusrapport

| Prosjekt: | Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fra dato: | 20/04/2026 | Til dato: | 03/05/2026 |

# Sprintmål (Iterasjon 17):

## MÅL: Ferdigstille all baseline-funksjonalitet i frontend-scopet. Dette inkluderer full implementering av Base Stations og satellittstasjoner, samt sikre at alle eksisterende komponenter er fullstendig integrert og fungerer sømløst med live data fra backend.

## Fullførte oppgaver:

- Kartvisualisering og MVP-funksjonalitet:

- #23, #27, #28, #29 – Implementert og visualisert base stations, satelittstasjoner, og linjer med farge basert på signalstyrke.

- #25, #32, #33 – Forbedret visning av anomalies med visualisering av induviduelle anomalies i en gruppe med dynamisk zoom.

- #31,#71 – Fobedret navigasjon i kartet med knapp for lukking av anomaligrupper som er klikket på og tilbake knapp for individuelle anomali lag.

- #26 – Refaktoret ActiveVis koden inn i en context for enklere bruk og handtering.

- #24, #70 – Lagt til virtualisering i sidepanelet for ytelse, og fiksing av knapper i shipinfo komponenten.

- Rapport og Dokumentasjon:

- #27 – Gjenskrev teorikapittelet i bachelorraporten.

- #30 – Dokumentert en stor andel av udokumentert kode.

## Ufullførte oppgaver:

- #34 – Ferdigstille css for componenter(Videreført)

- #16 – Set up tests for components(Videreført og nedskalert I scope)

Årsak til ufullførte oppgaver:

Vi kommer fra en lenger sprint periode på grunn av fokus på andre fag i forhold til rapport i INGA2301 og en del møter med kunde og veileder. Vi hadde visualiseringsoppgaver som tok veldig masse tid å fikse. Derfor må vi prioritere rapporten mer en andre oppgaver som å sette opp omfattende tester i koden.

## Forbedringsområder:

Vi må fokusere på å gjøre oppgaver innenfor tidsrammen vi har med fokus på rapport og ikke masse tid som blir brukt på kode og css.