# Sprint Retrospektiv Iteration 5

| Til stede: | Aleksander, Daniel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fravær: | Nikolai |  |  |
| Kopi til: | Alle |  |  |
| Møtedato: | 09/02/2026 | Sted: | NTNU Ålesund |

# Retrospektiv

| Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ? |  | Hva kunne vi ha gjort bedre? |
| --- | --- | --- |
| Høy motivasjon: Vi har hatt veldig god driv og arbeidslyst når vi har vært samlet fysisk på skolen. Kundeinteraksjon: Vi har vært flinke til å ta i bruk tilbakemeldinger fra oppdragsgiver fortløpende. Baseline for nettsiden og CI/CD kom raskt på plass. |  | Sykdom og fjernarbeid: Det har vært utfordrende å opprettholde samme motivasjon og fremdrift på dager med sykdom. Oppgavestørrelse (Issues): Enkelte issues har blitt for store (f.eks. XL-størrelse), noe som gjør det uoversiktlig. Vi burde brukt flere sub-issues. Dokumentasjonsstruktur: Vi ser i etterkant at vi ikke startet med en god nok struktur på dokumentene våre. |

## Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[ ] Bryte ned store oppgaver (Ansvar: Alle): Fra og med Iterasjon 5 skal ingen oppgaver stå som "XL" uten å ha en sjekkliste eller være delt opp i mindre sub-issues. Dette gjøres i GitHub-backloggen før arbeidet starter.

[ ] "Sykdoms-rutine" (Ansvar: Daniel): Ved fravær eller sykdom skal vi ha en kort digital synkronisering (f.eks. via Discord/Teams) på 5-10 minutter for å avklare hva som kan gjøres hjemmefra, slik at fremdriften ikke stopper helt opp.

[ ] Dokumentasjons-skippertak (Ansvar: Aleksander/Alle): Gjennomføre Issue #15 tidlig i uken. Vi skal rydde i filstruktur og plassere dokumenter der de hører hjemme, samt integrere bærekrafts-notatene.

[ ] Bruke storyboards aktivt (Ansvar: Alle): Begynne å knytte de nye React-komponentene direkte opp mot designet i storyboardet for å sikre at vi bygger det kunden faktisk har spurt om.